RecruitingATS

Plan de lanzamiento del MVP + Auditoría de producto y landing

Validación de concepto · Mercado US · Crecimiento con red propia

Para: Nico & Ari

Fecha: 2 de junio de 2026

Objetivo del documento: dar un plan accionable, por etapas, para salir al mercado con el MVP y validar si el producto puede funcionar — más una revisión a fondo de qué se está escapando.

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo (leé esto aunque no leas el resto)

El producto está sorprendentemente maduro para un MVP: pipeline Kanban, portal del cliente, placements con manejo de moneda AR, calendario, interviews, import CSV/Excel, billing con Stripe. El workflow de la firma y del cliente ya funcionan. Eso no es el cuello de botella.

El cuello de botella es la distribución. Eligieron el escenario más difícil de los posibles: vender a recruiters de US, desde Argentina, sin red caliente allá, sin budget de ads. Eso no es malo — es validable — pero cambia por completo la estrategia. No es un lanzamiento de escala con landing pulida y campañas. Es una operación quirúrgica de conseguir 5 a 10 firmas reales usándolo todas las semanas y diciéndote la verdad.

La apuesta estratégica Dejá de pensar en “lanzar”. Pensá en “conseguir 10 design partners”. Todo en este plan está optimizado para eso: outbound personalizado + onboarding concierge (vos les cargás los datos y los acompañás), no auto-servicio masivo. El precio, los ads y la pulida final son problemas de la Fase 3, no de hoy.

## Los 5 movimientos de mayor impacto

- Instrumentar antes de invitar a nadie. Hoy no hay analytics ni error tracking. No se puede “validar el concepto” sin medir activación y retención. Esto es no-negociable y va primero.

- Grabar los Loom. Tu instinto es correcto: para tráfico frío de US sin marca ni social proof, un video real del producto de 60-90s es el activo de mayor leverage que tenés. Reemplazá los mockups dibujados por producto real.

- Arreglar la honestidad de la landing. Hay 3 precios distintos ($15 / $19 / “lock-in $10”) y features prometidas que no existen o que estás sacando (custom stages, import de LinkedIn, bulk actions). Eso quema credibilidad en el primer minuto.

- Onboarding concierge, no trial de 5 días. Un ATS tarda semanas en dar valor (un placement). Un trial self-serve de 5 días con tarjeta no alcanza para que una firma migre datos y vea el valor. Para validar, ofrecé acompañamiento 1-a-1 y acceso extendido.

- Definir el ICP y los criterios go/no-go. Sin un perfil de cliente afiladísimo y sin un umbral escrito de “esto funciona / esto no”, “validar” se vuelve una sensación, no una decisión.

# 2. El constraint central que define todo

US + desde Argentina + sin red caliente + sin budget de ads + objetivo validar. Cada una de esas variables, sola, es manejable. Juntas, definen exactamente qué motor de crecimiento te sirve y cuál no.

## Qué NO te sirve hoy

- Ads pagos (LinkedIn/Google/Meta): sin budget, y encima con un ticket de $15-19/seat el CAC no cierra ni de cerca.

- Auto-servicio masivo: sin marca ni social proof, el tráfico frío no se convierte solo en un trial de 5 días.

- SEO/contenido a largo plazo como canal principal: tarda meses en rendir; sirve como complemento, no como motor de validación.

## Qué SÍ te sirve hoy

- Outbound 1-a-1 hiper-personalizado. 20 mensajes excelentes a un ICP afiladísimo valen más que 500 genéricos. Es el único canal que controlás 100% y que no cuesta plata, solo tiempo.

- Onboarding concierge. Te subís a una call, les importás los candidatos, les armás la primera búsqueda. Conseguís uso real Y aprendés más en esa hora que en un mes de analytics.

- Presencia útil en comunidades de recruiters. Subreddits, grupos de Slack/LinkedIn, comunidades de agency recruiters. Aportar valor primero, vender después.

- La ventaja del huso horario. Argentina es ET+1/+2. Tenés solapamiento casi total con la jornada laboral de US. Usalo: respondé rápido, ofrecé calls en su horario. Sé transparente sobre dónde estás — la calidad del producto y un Loom pesan más que la geografía.

Reframe honesto Con este setup, en 8-12 semanas no vas a tener “un negocio funcionando”. Vas a tener una respuesta clara a: “¿hay recruiters de US que usan esto todas las semanas y pagarían por mantenerlo?”. Esa respuesta vale oro y es exactamente lo que pediste validar.

# 3. Diagnóstico de posicionamiento y precio

Tus claims de comparación en la landing son correctos. La competencia cobra mucho más:

| Producto | Precio / usuario / mes | Nota |
| --- | --- | --- |
| RecruitingATS | $15 – $19 | Tu rango actual (Solo / Team). |
| Recruit CRM | ~$85 | Foco agencias; trae herramientas de IA/GPT. |
| Recruiterflow | $85 – $119 | 1.700+ agencias; plan AIRA con agentes de IA. |
| Bullhorn | $99 – $315 | + implementación $1k–$50k+; el estándar enterprise de staffing. |
| Loxo | $119+ | Talent intelligence + base de sourcing propia. |

## El precio bajo es un arma de doble filo

A favor: baja la fricción de probar y es un gancho real en la comparación.

En contra (lo que se te puede escapar): una firma de recruiting factura $20k+ por placement. Para ese tipo de cliente, una herramienta de $15 que toca el dato más sensible que tienen (su pipeline) puede leerse como “hoby/no van a estar el año que viene”. Demasiado barato genera desconfianza, no solo deseo. Y deja cero margen para adquisición paga después.

Recomendación de precio para la fase de validación En esta etapa el precio casi no importa para la decisión — importa si lo usan y si pagarían algo. No regales el producto: el usuario free da peor feedback y churnea sin culpa. Ofrecé un “founding member” con descuento real (ej. precio congelado) a cambio de feedback semanal y una llamada quincenal. Cobrar aunque sea poco es, en sí mismo, la prueba de willingness-to-pay que buscás.

# 4. Auditoría de la landing

La landing está bien diseñada visualmente y, a su favor, ya sacaron los testimonios falsos (eso es honesto y correcto). Pero tiene inconsistencias concretas que hay que cerrar antes de mandarle tráfico, aunque sea de outbound.

## 4.1 Inconsistencias y promesas que no se cumplen

| Dónde | Problema | Severidad |
| --- | --- | --- |
| Precio (Hero / Pricing / Early Access) | Tres números distintos: Hero dice “from $15”, Pricing $15/$19, y Early Access “Lock in $10/user/month”. Confunde y resta credibilidad. | Alta |
| Features → “Custom stages per job” | La landing promete personalizar stages, pero el producto migró a stages estándar (decisión con Ari). Promesa falsa. | Alta |
| Smart Parsing → “Import directly from LinkedIn” | Se promete import de LinkedIn que el ROADMAP marca para SACAR. Estás vendiendo algo que estás matando. | Alta |
| Pipeline → “Bulk actions & filters” | No hay bulk actions implementadas. Overpromise. | Media |
| FAQ → templates Bullhorn/Zoho/Lever/etc. | Afirma tener templates de import para 6 ATS. Verificar que existan de verdad; el ROADMAP pide sacar refs a Bullhorn. | Media |
| Comparison → “Bulk import (CSV/JSON)” | El producto importa CSV/Excel/TSV. ¿JSON? Verificar. Ajustar a lo que realmente hace. | Baja |
| Client Portal / “Client marketplace” | La landing destaca el flujo de “incoming requests”, pero la UI del engagement flow del cliente está incompleta. No lideres con lo que está a medias. | Media |

## 4.2 El trial de 5 días está desalineado con el objetivo

Dato: en B2B SaaS, los trials de 7 días convierten mejor en mediana (~24%) que los de 14 (~19%), pero los de 7 retienen mucho peor (hasta 80% churn a 3 meses). El insight real: el 90% decide en los primeros 5 días, y quien toca las features core en las primeras 72h convierte 4x. La duración importa menos que el time-to-value y el onboarding.

Tu caso: un ATS tiene time-to-value largo (el valor pleno es un placement, que tarda semanas). Un trial self-serve de 5 días con tarjeta obligatoria, sin que nadie los acompañe a migrar datos, casi garantiza que no lleguen al “aha”. Para una fase de validación es lo peor de ambos mundos.

Qué hacer en su lugar Para los design partners: NADA de trial self-serve de 5 días. Onboarding concierge + acceso extendido (30-60 días) a cambio de feedback. Dejá el trial corto self-serve para cuando tengas el onboarding instrumentado y datos de activación. La palanca no es la duración del trial: es que toquen las 2-3 acciones core en las primeras 72h.

## 4.3 Lo que le falta a la landing

- Demo real / video. Cero video hoy (hay hasta un ícono Play importado sin usar). Embebé el Loom hero arriba. Reemplazá los mockups dibujados a mano por screenshots/GIFs del producto real — convierte mejor y es más honesto.

- Social proof. No hay ninguno (correcto: sacaron los falsos). En cuanto tengas 2-3 design partners, conseguí quotes reales y ponelas. Es la pieza que más mueve la aguja en tráfico frío.

- Coherencia del trust bar. El trust bar dice “Built with recruiters”. Si todavía no construiste con recruiters reales, es otra mentira chica. Cambialo por algo cierto (“Built by founders shipping weekly”) hasta que sea verdad.

- Captura de email aunque no se registren. Hoy el único CTA es “Start trial” con tarjeta. Agregá un camino de menor fricción: “Watch 90s demo” o “Book a 15-min walkthrough” para capturar a los que no van a poner la tarjeta de una.

# 5. Qué se está escapando (gaps para poder lanzar y validar)

Estos no son features nuevos lindos. Son las cosas que, si faltan, hacen que “validar” sea imposible o que pierdas usuarios en silencio.

## Bloqueantes para validar

- Instrumentación (analytics + eventos). Sin PostHog/Plausible no sabés qué hacen los usuarios. Definí un evento de activación claro (ej. “primer candidato compartido con un cliente”) y medí activación y retención semanal. Sin esto, no hay validación, hay opinión.

- Error tracking (Sentry). Un bug que le rompe la pantalla a un trial de US es churn silencioso que nunca vas a ver. Para shipping semanal sobre usuarios vivos, esto es obligatorio.

- Onboarding / time-to-first-value. La conversión vive acá (regla del 4x en 72h). Necesitás un empty-state guiado que lleve a una firma nueva a: importar candidatos → crear primera búsqueda → compartir con un cliente, rápido y sin fricción.

- Email verification en el signup. Hoy es auto-login sin verificar. En cuanto haya tráfico real, es riesgo de spam/abuso y de datos basura que ensucian tus métricas.

## Riesgos de credibilidad

- Accuracy del parser de CVs. Es regex con skills hardcodeadas. Si un recruiter de US sube un CV y parsea mal, perdés credibilidad al instante. Tirale 50 CVs reales formato US ANTES de invitar a nadie y arreglá los peores casos. Si la accuracy es <85%, evaluá cambiar de enfoque.

- Portal del cliente: engagement flow incompleto. La landing lo destaca pero la UI está a medias. O lo terminás, o lo bajás del mensaje hasta que esté.

- Tests smoke mínimos. Cero tests + deploy semanal a usuarios reales = regresiones que rompen el producto del cliente sin que te enteres. Aunque sea 3-4 smoke tests del happy path.

- Tracking de eventos a Apollo. Ya tenés Apollo conectado. Empujar logins/onboarding a sequences te sirve para outbound Y para activar a los que se enfrían.

# 6. Plan de lanzamiento por etapas

Cuatro fases. Las primeras dos son donde estás vos hoy. La 3 y 4 son el norte, pero no se tocan hasta tener señal.

## Fase 0 — “Listo para mostrar” · semanas 1-2

Meta: que el producto y la landing aguanten una mirada profesional de un recruiter de US. Nada de invitar gente antes de esto.

- Instrumentar: PostHog/Plausible + Sentry + email verification. Definir el evento de activación.

- Grabar 3 Loom: (a) hero de 60-90s, (b) walkthrough completo 3-5 min, (c) onboarding/setup. Embeber el hero en la landing.

- Arreglar la landing: precio único y coherente, sacar features que no existen, reescribir el bloque del trial.

- Pasar 50 CVs reales US por el parser y corregir lo peor.

- Escribir el ICP afiladísimo y el 1-pager de “founding member”.

## Fase 1 — “Validación con design partners” · semanas 3-8

Meta: 5-10 firmas de US usándolo todas las semanas. La métrica es activación + retención semanal, NO revenue.

- Construir lista ICP con Apollo + LinkedIn Sales Navigator (ver Sección 7).

- Outbound 1-a-1 personalizado: LinkedIn + email, con el Loom hero. 15-25 mensajes de calidad por semana, no spray.

- Onboarding concierge: call de 30-45 min, les importás los datos, les armás la primera búsqueda.

- Loop de feedback semanal: hablá con CADA usuario activo. Registrá qué piden, qué rompen, qué ignoran.

- Cobrar founding-member con descuento (no free) para testear willingness-to-pay con baja fricción.

- Publicar 1-2 posts/semana en LinkedIn mostrando el producto (los Loom dan material infinito).

## Fase 2 — “Iterar hacia señal de PMF” · semanas 8-16

Meta: cerrar los gaps que los design partners REALES marcan (no los que adivinamos) y conseguir señal de retención.

- Priorizar el backlog según lo que pidieron los usuarios activos, no la intuición.

- Construir el funnel de activación/onboarding en base a los datos de la Fase 1.

- Conseguir 2-3 testimonios reales → ponerlos en la landing.

- Ajustar el precio con evidencia de willingness-to-pay.

- Recién con señal clara de retención: testear un canal pago chico o un lanzamiento público (Product Hunt, etc.).

## Fase 3 — “Escala” · post-validación

Meta: encender canales repetibles. Fuera de alcance hoy, pero el norte:

- Adquisición paga una vez que el LTV/CAC cierre (probablemente con un tier de precio más alto).

- Activar el mecanismo de referidos: hiring company postea rol → staffing firm lo toma → paga por seat.

- SEO/contenido y comunidad como motor sostenido.

# 7. Playbook de adquisición US sin budget

## 7.1 Definí el ICP afiladísimo

No le vendas a “recruiters”. Elegí un nicho donde puedas ser el mejor y donde el boca a boca circule. Sugerencia de punto de partida:

- Firmas boutique / solo recruiters (1-10 seats) — no enterprise, no compiten con Bullhorn.

- Un vertical concreto (ej. tech, finance, o healthcare staffing) para que el mensaje y los referidos sean densos.

- Que hoy sufran con spreadsheets + email (tu mensaje de pain calza perfecto) o con un Bullhorn caro y pesado.

## 7.2 Construcción de lista + outreach

- Apollo (ya conectado): filtrá por industry = staffing/recruiting, headcount 1-20, país US, títulos founder/owner/principal recruiter. Exportá y enriquecé.

- LinkedIn Sales Navigator: refiná el mismo ICP y buscá señales (postean búsquedas, se quejan de su ATS, crecieron de equipo).

- Mensaje: personalizado a su firma + un Loom de 90s + un pedido chico (“¿te tiro 15 min para mostrarte y que me digas si es una pavada?”). Pedí feedback, no la venta.

## 7.3 Comunidades (aportar antes de vender)

- Reddit: r/recruiting, r/agencyrecruiting. Slack/LinkedIn groups de agency recruiters. Foros de RecruitingDaily / SourceCon.

- Regla: 90% aportar valor (responder dudas, compartir aprendizajes), 10% mencionar el producto cuando viene al caso.

# 8. Métricas y criterios go / no-go

Definí esto AHORA, en frío, para que “validar” sea una decisión y no una sensación. Números de arranque sugeridos (ajustables con Ari):

| Métrica | Qué mide | Umbral de “sigue” (sem. 8-12) |
| --- | --- | --- |
| Firmas activadas | Llegaron al evento de activación (1er candidato compartido con cliente) | ≥ 8 de las que invitaste |
| Retención semanal | Vuelven a usarlo cada semana sin que los empujes | ≥ 5 firmas activas/semana sostenido |
| Willingness to pay | Pagan el founding-member (aunque con descuento) | ≥ 4 pagando |
| Pull cualitativo | “¿Cuánto te molestaría si esto desapareciera?” (test Sean Ellis) | ≥ 40% “muy decepcionado” |

Criterio no-go (escribilo y respetalo) Si a la semana 12, con onboarding concierge y todo, no llegás a ~5 firmas usándolo cada semana ni a un puñado dispuesto a pagar, no es momento de “más features”: es momento de revisar el ICP, el canal o la propuesta de valor con Ari. Mejor saberlo en 12 semanas que en 12 meses.

# 9. Checklist accionable

## Fase 0 — Listo para mostrar (semanas 1-2)

### Instrumentación y base técnica

☐  Instalar PostHog o Plausible y definir el evento de activación

☐  Instalar Sentry para error tracking

☐  Activar email verification en el signup

☐  Empujar eventos de login/onboarding a Apollo

☐  Pasar 50 CVs reales formato US por el parser y corregir los peores

☐  Agregar 3-4 smoke tests del happy path

### Videos Loom

☐  Loom hero 60-90s (overview pipeline + portal cliente)

☐  Loom walkthrough completo 3-5 min

☐  Loom de onboarding/setup para nuevos usuarios

### Arreglos de landing

☐  Unificar el precio en UN solo mensaje (sacar el conflicto $15 / $19 / $10)

☐  Sacar “Custom stages per job” (ahora son estándar)

☐  Sacar “Import directly from LinkedIn” / referencias a LinkedIn import

☐  Sacar “Bulk actions” hasta que exista

☐  Verificar/ajustar los templates de import del FAQ (sacar Bullhorn)

☐  Embeber el Loom hero arriba; reemplazar mockups dibujados por producto real

☐  Reescribir el bloque del trial (ver Fase 1) y el copy del trust bar para que sea cierto

☐  Agregar CTA de baja fricción: “Watch demo” / “Book 15-min walkthrough”

☐  Sitemap.xml + robots.txt + meta descriptions

### Estrategia

☐  Escribir el ICP afiladísimo (segmento + vertical + tamaño)

☐  Redactar el 1-pager / oferta de “founding member”

☐  Definir y escribir los criterios go/no-go con Ari (Sección 8)

## Fase 1 — Validación con design partners (semanas 3-8)

☐  Construir lista ICP con Apollo (industry, headcount, US, títulos)

☐  Refinar con LinkedIn Sales Navigator + buscar señales de intención

☐  Escribir 2-3 plantillas de outreach personalizables con el Loom

☐  Enviar 15-25 mensajes de calidad por semana (LinkedIn + email)

☐  Ofrecer onboarding concierge: call + import de datos + 1ra búsqueda

☐  Dar acceso extendido (30-60 días) en vez del trial de 5 días self-serve

☐  Cobrar founding-member con descuento (no free)

☐  Hablar con cada usuario activo cada semana y registrar feedback

☐  Publicar 1-2 posts/semana en LinkedIn con material de los Loom

☐  Aportar en comunidades (r/recruiting, Slack/LinkedIn groups)

## Fase 2 — Iterar hacia señal de PMF (semanas 8-16)

☐  Priorizar backlog según pedidos reales de usuarios activos

☐  Construir el funnel de onboarding en base a datos de activación

☐  Conseguir 2-3 testimonios reales y ponerlos en la landing

☐  Ajustar precio según evidencia de willingness-to-pay

☐  Medir contra los criterios go/no-go y decidir con Ari

☐  Si hay señal: testear un canal pago chico o lanzamiento público

# Fuentes

- Recruiterflow — Pricing

- Bullhorn Pricing 2026 — Pin

- Top 10 ATS/CRM for Recruiting Agencies (2026) — Spott

- Recruit CRM 2026 — iSmartRecruit

- B2B SaaS Free Trial Length: 7 vs 14 vs 30 Days — Artisan

- Trial-to-Paid Conversion Benchmarks — Pulseahead